2. Thủ tục xác nhận vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước:

(1) Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục xác nhận vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước.

(2) Cách thức thực hiện (theo một hoặc các cách sau):

a) Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công.

b) Gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

(3) Trình tự thực hiện:

a) Trường hợp thanh toán tại ngân hàng phục vụ, việc xác nhận tại Kho bạc Nhà nước thực hiện như sau:

Trường hợp giao dịch trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước: chủ dự án lập và gửi hồ sơ bằng văn bản giấy trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên hồ sơ do chủ đầu tư đề nghị xác nhận, trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm được giao. Kho bạc Nhà nước xác nhận tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của chủ dự án. Trường hợp các khoản chi do chủ đầu tư (chủ dự án) đề nghị chưa đảm bảo theo quy định, Kho bạc Nhà nước lập thông báo từ chối xác nhận (trong đó nêu rõ lý do từ chối) bằng văn bản giấy gửi đơn vị.

Trường hợp chủ đầu tư (chủ dự án) lập và gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công, Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trên hồ sơ đề nghị xác nhận, trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm được giao, Kho bạc Nhà nước xác nhận tạm ứng, thanh toán. Trường hợp các khoản chi do chủ đầu tư (chủ dự án) đề nghị chưa đảm bảo theo quy định, Kho bạc Nhà nước lập thông báo từ chối xác nhận (trong đó nêu rõ lý do từ chối) gửi đơn vị qua Trang thông tin dịch vụ công.

b) Trường hợp thanh toán tại Kho bạc Nhà nước: Thực hiện theo quy định tại phần (3) thủ tục 1 Quyết định này.

(4) Thành phần, số lượng hồ sơ.

(4.1) Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ lần đầu của dự án (gửi một lần khi giao dịch đầu tiên với Kho bạc Nhà nước hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung), bao gồm: Các hồ sơ gửi lần đầu theo quy định tại điểm a mục (4.1) phần (4) thủ tục 4 Quyết định 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và điểm a. mục (4.1) phần (4) thủ tục 1 Quyết định này.

Đối với vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài thì có thêm bản dịch bằng tiếng Việt thỏa thuận về ODA, vốn vay ưu đãi được ký giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ (có chữ ký và dấu của chủ dự án); các thỏa thuận, thư hoặc văn bản “ý kiến không phản đối ” của nhà tài trợ (nếu có).

Đối với vốn viện trợ không hoàn lại thì có thêm Bản sao y bản chính Quyết định phê duyệt Văn kiện chương trình, dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình, dự án và Văn kiện chương trình, dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; Bản sao y bản chính Điều ước quốc tế cụ thể hoặc thỏa thuận cụ thể về ODA không hoàn lại hoặc văn bản trao đổi về dự án ODA không hoàn lại (đối với ODA không hoàn lại) hoặc Bản sao có chứng thực văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn viện trợ (đối với vốn viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức).

b) Hồ sơ tạm ứng, thanh toán (gửi từng lần khi có đề nghị tạm ứng, thanh toán):

- Đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ, các khoản viện trợ bằng tiền do chủ chương trình, dự án bên Việt Nam thực hiện bố trí từ nguồn vốn đầu tư thì hồ sơ thực hiện theo quy định tại thủ tục 1 Quyết định này.

- Đối với dự án hoặc các hoạt động thuộc dự toán chi sự nghiệp được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ, viện trợ không hoàn lại hồ sơ thực hiện theo quy định tại thủ tục 4 Quyết định 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính kèm giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp.

Trường hợp hợp đồng quy định sử dụng chứng chỉ thanh toán tạm thời thay thế bảng xác định giá trị công việc hoàn thành, đơn vị gửi chứng chỉ thanh toán tạm thời ký giữa chủ dự án và nhà thầu.

Trường hợp xác nhận tại Kho bạc Nhà nước, thanh toán tại ngân hàng phục vụ, ngoài các hồ sơ nêu trên, chủ dự án không phải gửi giấy rút vốn.

(4.2) Số lượng hồ sơ:

Được thực hiện theo quy định tại mục (4.2) phần (4) thủ tục 1 (trường hợp chi đầu tư) tại Quyết định này (không bao gồm giấy rút vốn trong trường hợp thanh toán tại ngân hàng phục vụ) hoặc mục (4.2) phần (4) thủ tục 4 (trường hợp chi sự nghiệp) Quyết định 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Đối với giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp là 02 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính).

(5) Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ và các thông tin giải ngân theo quy định tại Nghị định này (riêng các khoản tạm ứng vốn thì tối đa 01 ngày làm việc).

(6) Đối tượng thực hiện: Chủ chương trình, dự án của các dự án hoặc hợp phần dự án thuộc diện ngân sách nhà nước cấp phát; các dự án áp dụng cơ chế cấp phát một lần, cho vay lại một phần theo tỷ lệ.

(7) Cơ quan giải quyết: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

(8) Kết quả thực hiện:

a) Trường hợp Kho bạc Nhà nước chấp thuận đề nghị xác nhận thanh toán, tạm ứng vốn nước ngoài: Xác nhận của Kho bạc Nhà nước trực tiếp trên giấy đề nghị thanh toán vốn hoặc giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp của chủ chương trình, dự án (đối với trường hợp xác nhận tại Kho bạc Nhà nước và thanh toán tại ngân hàng); xác nhận của Kho bạc Nhà nước trực tiếp trên giấy đề nghị thanh toán vốn hoặc giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp và giấy rút vốn của chủ chương trình, dự án (đối với trường hợp thanh toán tại Kho bạc Nhà nước).

b) Trường hợp Kho bạc Nhà nước từ chối đề nghị thanh toán, tạm ứng vốn nước ngoài: Kho bạc Nhà nước thông báo từ chối chấp thuận thanh toán, rút vốn hoặc từ chối xác nhận (bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công).

(9) Mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp được quy định theo Mẫu số 14 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và các mẫu tờ khai có liên quan khác quy định tại phần (9) thủ tục 1 Quyết định này (trường hợp chi đầu tư) hoặc phần (9) thủ tục 4 Quyết định 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 (trường hợp chi sự nghiệp).

(10) Phí, lệ phí: Không

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

(12) Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ.

Mẫu số 14

Mã hiệu: .................

Số:.......................

| Chủ dự án: ......................... Số: ........................................ --------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ |
| --- | --- |

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHI PHÍ HỢP LỆ VỐN SỰ NGHIỆP

Kính gửi: Kho bạc nhà nước ....................................

Tên dự án:		..................................................

Chủ dự án/Ban QLDA 			...mã số ĐVSDNS:

Số tài khoản của chủ dự án: - Vốn trong nước	tại: ...............................

- Vốn ngoài nước	tại .................................

Căn cứ hợp đồng số:	ngày.... tháng....năm... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ..... ngày.. .tháng.. .năm...

Căn cứ biên bản nghiệm thu số...ngày....tháng...năm... (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLH

Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ................... đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán	đồng.

| Số tiền đề nghị: | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch |
| --- | --- | --- | --- |

Thuộc nguồn vốn: (HCSN nguồn NSNN; CTMT, ODA, vay ưu đãi)

Thuộc kế hoạch vốn:	Năm...

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng | Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) |  | Số đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn TN | Vốn NN | Vốn TN | Vốn NN |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng |  |  |  |  |  |
| Cộng tổng |  |  |  |  |  |

(Ghi chú: Đồng tiền đề nghị xác nhận theo quy định của hợp đồng...)

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ......................................

Bằng chữ: .........................................................................................................................

(Ghi rõ: vốn vay…………..…./hoặc viện trợ không hoàn lại………...	)

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): .................................................

+ Vốn trong nước .........................................................................................

+ Vốn ngoài nước .........................................................................................

- Thuế giá trị gia tăng

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) .............................................................

+ Vốn trong nước .........................................................................................

+ Vốn ngoài nước .........................................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng ...................................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng…………………….tại ................................

| Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày ... tháng ... năm ....... Chủ dự án (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận chứng từ

| Kho bạc nhà nươc chấp nhận | Tạm ứng | Thanh toán | Theo nội dung sau: |
| --- | --- | --- | --- |
| (Khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |  |  |  |
| Đơn vị: đồng/USD... |  |  |  |
| Nội dung | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước |
| Số vốn chấp nhận - Mục..., tiểu mục - Mục..., tiểu mục - Mục..., tiểu mục - Mục..., tiểu mục Trong đó: - Số thu hồi tạm ứng Các năm trước Năm nay - Thuế giá trị gia tăng - ..................................... - Số trả đorn vị thụ hưởng Bằng chữ: Số từ chối: Lý do : |  |  |  |
| Ghi chú ........................................................................................................................ |  |  |  |

| Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên (Ký, ghi rõ họ tên) | Trưởng phòng (Ký, ghi rõ họ tên) | Giám đốc Kho bạc nhà nước (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ | Mẫu số 02.a/TT |
| --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

Căn cứ hợp đồng ký kết (đã có hiệu lực) giữa chủ đầu tư và nhà thầu

Đơn vị: đồng, ngoại tệ

| STT |  | Chỉ tiêu | Thông tin hợp đồng lần đầu | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 1 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 2 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 3 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần 4 | Thông tin hợp đồng điều chỉnh lần …. | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| I |  | Thông tin chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Số Hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Ngày, tháng, năm ký hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Loại hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ngày hiệu lực của hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |  |  |  |  |  | Điền bằng chữ hoặc số |  |
| 2 |  | Tên Dự án/gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Tên dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Tên gói thầu (Nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Mã dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Tên giao dịch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Đại diện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Địa chỉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Tài khoản tại NHTM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Cơ quan quản lý thuế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Nhà thầu (liên danh, thầu phụ, liên doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Nhà thầu chính (tên giao dịch) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Đại diện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Địa chỉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Tài khoản tại KBNN/NH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Mã số thuế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Cơ quan quản lý thuế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Nhà thầu phụ (tên giao dịch) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Đại diện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Địa chỉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Tài khoản tại KBNN/NH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  | Mã số thuế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 |  | Cơ quan quản lý thuế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Nhà thầu liên danh/liên doanh... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Đại diện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Địa chỉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Tài khoản tại KBNN/NH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  | Mã số thuế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 |  | Cơ quan quản lý thuế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Thông tin chi tiết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Giá trị hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Giá trị hợp đồng tương ứng với Nhà thầu... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Giá trị hợp đồng tương ứng với Nhà thầu... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Quản lý Tạm ứng và thu hồi tạm ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Mức vốn tạm ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Thời điểm tạm ứng lần đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Thu hồi tạm ứng |  |  |  |  |  |  | Ghi các nội dung có trong hợp đồng về thu hồi tạm ứng |  |
| 1.4 |  | Quy định về tạm giữ chờ quyết toán hoàn thành dự án (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bảo hiểm và bảo hành công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Bảo hiểm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Bảo hành công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Thông tin chi tiết số văn bản bảo lãnh bảo hành của tổ chức tín dụng trong trường hợp hợp đồng quy định hình thức bảo lãnh để đảm bảo bảo hành. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Quy định về việc sử dụng chứng chỉ thanh toán tạm thời đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Thỏa thuận về đặt cọc đối với hợp đồng mua bán nhà, đất của dự án tại nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….., ngày … tháng … năm … ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |  |  |  |

HƯỚNG DẪN

1. Cột “Thông tin lần đầu” “Thông tin điều chỉnh”...: ghi thông tin bằng chữ hoặc ghi số tiền cụ thể của chỉ tiêu tại dòng ngang, cập nhật đầy đủ bao gồm cả thông tin tại phụ lục hợp đồng nếu có. Đối với những thông tin không điều chỉnh, đề nghị ghi rõ là "không điều chỉnh”.

2. Giá trị hợp đồng: là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết tại hợp đồng đã có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Mẫu số 02.b/TT

| CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ |  |
| --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN DỰ TOÁN

(Áp dụng riêng cho từng nội dung (1) Nhiệm vụ quy hoạch; (2) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; (3) Nhiệm vụ khác; (4) Dự toán chi phí thực hiện dự án; (5) Chi phí quản lý dự án theo từng dự án; (6) Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; (7) Chi phí khác)

Tên dự án:....

Mã dự án:...

Căn cứ văn bản phê duyệt dự toán số ... ngày... về việc phê duyệt dự toán ...

Đơn vị: đồng, ngoại tệ

| STT |  | Chỉ tiêu | Thông tin lần đầu | Thông tin điều chỉnh lần 1 | Thông tin điều chỉnh lần 2 | Thông tin điều chỉnh lần 3 | Thông tin điều chỉnh lần 4 | Thông tin điều chỉnh lần … | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| I |  | Thông tin chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Quyết định, văn bản phê duyệt dự toán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Số Quyết định, văn bản .... của .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Ngày quyết định |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Giá trị dự toán được duyệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Chủ đầu tư; Đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Tên giao dịch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Đại diện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Địa chỉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Tài khoản tại NH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Thông tin chi tiết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Chi phí Quản lý dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá trị dự toán Công việc B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….., ngày … tháng … năm … CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |  |  |  |  |  |

HƯỚNG DẪN

1. Cột “Thông tin lần đầu” “Thông tin điều chỉnh”...: ghi thông tin bằng chữ hoặc ghi số tiền cụ thể của chỉ tiêu tại dòng ngang. Đối với những thông tin không điều chỉnh, đề nghị ghi rõ là "không điều chỉnh".

2. Chỉ tiêu "Công việc A, B": ghi chi tiết tên công việc trong Quyết định, văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền; tương ứng cột "Thông tin lần đầu, Thông tin điều chỉnh" ghi số tiền dự toán của hạng mục công việc.

Mẫu số 02.c/TT

| CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ |  |
| --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đơn vị: đồng

| STT |  | Chỉ tiêu | Thông tin lần đầu |  | Thông tin điều chỉnh lần 1 | Thông tin điều chỉnh lần 2 | Thông tin điều chỉnh lần 3 | Thông tin điều chỉnh lần 4 | Thông tin điều chỉnh lần … | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 |  | Thông tin Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tên dự án |  |  |  |  |  |  |  | Điền bằng chữ |  |
|  |  | Mã dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | Điền bằng số |  |
| 2 |  | Thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Số Quyết định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Ngày quyết định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Thông tin của chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Tên Chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đại diện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Địa chỉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tài khoản: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Tên đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đại diện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Địa chỉ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tài khoản: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Thông tin về kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Phần kinh phí Chủ đầu tư thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư (gồm chi trả người dân và chi phí khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Chi phí khác ngoài mục 4.1.1 và 4.1.2 nêu trên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Phần kinh phí do đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gồm chi trả người dân và chi phí khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Chi phí khác ngoài mục 4.2.1 và 4.2.2 nêu trên. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….., ngày … tháng … năm … CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |  |  |  |  |  |

HƯỚNG DẪN

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm lập Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do đơn vị, tổ chức thực hiện.

2. Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện và trường hợp chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng thực hiện thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập Bảng; chủ đầu tư ghi phần kinh phí được giao tương ứng của chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại mục 4.1 và 4.2.

3. Đối với những thông tin không điều chỉnh, đề nghị ghi rõ là "không điều chỉnh".

Mẫu số 03.a/TT

| CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ |  |
| --- | --- |

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Tên dự án:

Mã dự án:

Căn cứ Bảng thông tin của Hợp đồng số...

Căn cứ Bảng thông tin Dự toán số...

Chủ đầu tư:...

Nhà thầu (đơn vị thực hiện trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng):

Thanh toán lần thứ: ...

Căn cứ Biên bản nghiệm thu số.... Ngày... tháng ... năm...

Đơn vị tính: Đồng, ngoại tệ

| Đơn vị tính: Đồng, ngoại tệSTT | Chỉ tiêu | Giá trị hợp đồng/dự toán | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước | Giá trị KLHT nghiệm thu trong kỳ này | Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ này | Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ trước | Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ này | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 | 8 | 9=8+6 | 10 |
| I | Công việc thực hiện thông qua hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (không bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; không bao gồm chi phí quản lý dự án) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  | Chi phí thuộc mục 4.1.2 và 4.2.2 tại Bảng tổng hợp thông tin về phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư |
| IV | Chi phí quản lý dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc B |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến hết kỳ trước:...

2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước:

2.1. Thanh toán cho nhà thầu

2.2. Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình)

2.3. Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán

3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này

4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng:..

5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: …….. Số tiền bằng chữ.... (là số tiền đề nghị giải ngân kỳ này), trong đó:

- Tạm ứng:....

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: ...

+ Thanh toán cho nhà thầu

+ Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình)

+ Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán

6. Lũy kế giá trị giải ngân: .... trong đó:

6.1. Tạm ứng: ....

6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: ...

- Thanh toán cho nhà thầu

- Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình)

- Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (ĐƠN VỊ THỰC HIỆN) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ….., ngày … tháng …. năm …. CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN

1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến hết kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng (hoặc đã tạm ứng trực tiếp cho chủ đầu tư trường hợp tự thực hiện hoặc đã tạm ứng cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu (hoặc trực tiếp cho chủ đầu tư đối với trường hợp tự thực hiện hoặc cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: là lũy kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng) đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán) trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 1 Mẫu số 03a/TT) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

Thanh toán thu hồi tạm ứng trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng: là số tiền mà chủ đầu tư thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo dự toán còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 1 Mẫu số 03a/TT) (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 4 Mẫu số 03a/TT). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho chủ đầu tư hoặc đơn vị thực hiện theo dự toán được duyệt (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 4 Mẫu số 03a/TT). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho công việc hoặc dự án trong năm kế hoạch)

6. Lũy kế giá trị giải ngân gồm 2 phần:

- Tạm ứng: Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 1 Mẫu số 03a/TT) trừ thu hồi tạm ứng (khoản 4 Mẫu số 03a/TT) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 5 Mẫu số 03a/TT.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 4 Mẫu số 03a/TT), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này (khoản 5 Mẫu số 03a/TT).

7. Đơn vị tiền là ngoại tệ áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài.

8. Trường hợp chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực tiếp quản lý nhiều dự án: Chi phí quản lý dự án kê khối lượng công việc quản lý dự án đã thực hiện tương ứng với Dự án.

Mẫu số 03.b/TT

| CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ |  |
| --- | --- |

BẢNG KÊ GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

ĐÃ THỰC HIỆN

Tên dự án:

Mã dự án:

Căn cứ Bảng tổng hợp thông tin Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số....

Đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Thanh toán lần thứ: ...

Đơn vị: đồng, ngoại tệ

| STT |  | Nội dung | Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  | Lũy kế số tiền đã chi trả cho đơn vị thụ hưởng đến trước kỳ này | Số tiền đã chi trả cho đơn vị thụ hưởng trong kỳ này | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số ngày, tháng, năm | Số tiền |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I. |  | Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gồm chi trả người dân và chi phí khác) |  |  |  |  |  | Chi phí thuộc mục 4.1.1 và 4.2.1 tại Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |
| 1. |  | Tổng số tiền thanh toán cho các cơ quan, tổ chức |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tổng số tiền thanh toán trực tiếp cho hộ dân |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Chi phí khác |  |  |  |  |  | Chi phí thuộc mục 4.1.3 và 4.2.3 tại Bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |
|  |  |  |  | ….., ngày … tháng … năm … CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |  |  |

HƯỚNG DẪN

1. Về phương pháp ghi chép:

Bảng kê giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện được lập cho từng dự án. Trường hợp một dự án có nhiều phương án bồi thường được duyệt thì kê theo từng phương án bồi thường được duyệt, trong phạm vi số tiền thanh toán, chi trả cho các đối tượng thụ hưởng, người dân thuộc cùng một dự án. Các nội dung chỉ tiêu (cột 2) ghi theo tổng số.

2. Về chữ ký của các thành phần tham gia:

- Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (không thông qua tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) thì phần chữ ký chỉ yêu cầu chữ ký của chủ đầu tư (không yêu cầu chữ ký của tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

- Trường hợp chủ đầu tư thực hiện thủ tục tạm ứng/thanh toán với cơ quan thanh toán để chuyển tiền cho đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phần chữ ký, đóng dấu gồm: chủ đầu tư và tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Đơn vị tiền là ngoại tệ áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài.

Mẫu số 04.a/TT

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: …. | ..., ngày ... tháng ... năm ... |

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN

Kính gửi: ... (cơ quan thanh toán).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...

Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...

Năm ngân sách: ...

| Số tài khoản của chủ đầu tư: | - Vốn ... tại: ... - Vốn ... tại... - ... |
| --- | --- |

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm …;

Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành/bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề nghị thanh toán số: ... ngày ... tháng ... năm ....

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

| Số tiền đề nghị: ... | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |
| --- | --- | --- | --- |

Thuộc nguồn vốn: ...

Thuộc kế hoạch: ... năm ...

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng | Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) |  | Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng |  |  |  |  |  |
| Cộng tổng |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...

Bằng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: ...

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...

| KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: ...

| Cơ quan thanh toán chấp nhận | Tạm ứng | Thanh toán | Theo nội dung sau: |
| --- | --- | --- | --- |

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng/USD...

| Nội dung | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |
| --- | --- | --- | --- |
| Số vốn chấp nhận |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |
| - Số thu hồi tạm ứng |  |  |  |
| Các năm trước |  |  |  |
| Năm nay |  |  |  |
| - Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - Số trả đơn vị thụ hưởng |  |  |  |
| Bằng chữ: |  |  |  |
| Số từ chối: |  |  |  |
| Lý do : ... |  |  |  |

Ghi chú:...

|  |  | …., ngày ... tháng ... năm ... |
| --- | --- | --- |
| NGƯỜI THANH TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO PHÒNG (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |

Mẫu số 04.b/TT

| Không ghi vào khu vực này | Số:... Năm ngân sách:... |
| --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI VỐN

Tạm ứng sang thực chi □  Ứng trước chưa đủ điều kiện ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT □

Tên dự án:...

Chủ đầu tư:... Mã ĐVQHNS:...

Tài khoản:... tại cơ quan thanh toán:...

Tên CTMT, DA:...

Mã CTMT, DA: ...

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn:... ngày …/…/….

Và số dư tạm ứng/ứng trước của dự án:...

Đề nghị cơ quan thanh toán ... thanh toán để thu hồi số tiền đã tạm ứng □ /ứng trước chưa đủ ĐKTT □ thành thực chi □/ứng trước đủ ĐKTT □ theo chi tiết sau:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Năm KHV | Số dư tạm ứng/ ứng trước | Số đề nghị thanh toán | Số cơ quan thanh toán duyệt thanh toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...

|  | Ngày... tháng... năm .... |
| --- | --- |
| KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi họ tên) | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

_________________________________________________________________

| PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI: Số tiền bằng chữ : …. Ngày... tháng... năm ... |  |  | PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI: |
| --- | --- | --- | --- |
| KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | KIỂM SOÁT (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) | Nợ TK:... Có TK:... Mã ĐBHC:... |

Mẫu số 04.c/TT

| Không ghi vào khu vực này | GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng □ Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi □ | Số:... Năm NS:... |
| --- | --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |  |

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm ……… đến ngày …/…/… và Quyết định giao kế hoạch vốn số: ……….. ngày ……… của …………

Đề nghị cơ quan thanh toán ………………. chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT □ / Ứng trước đủ ĐKTT □ thành Tạm ứng □ / Thực chi □ theo chi tiết sau:

Tên dự án: ..................................................................................................................

Chủ đầu tư: ……………………………. Mã ĐVQHNS: ......................................................

Tài khoản: ……………………………… Tại cơ quan thanh toán: .......................................

Tên CTMT, DA: ……………………….. Mã CTMT, DA:......................................................

| STT | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Năm KHV | Số dư ứng trước | Số chuyển sang tạm ứng/ thực chi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ:............................................................................................ .......................................................................................................................................

|  | Ngày... tháng... năm .... |
| --- | --- |
| KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |

| PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI Tổng số tiền ghi bằng số: ………………………. Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………… ……………………………………………………… | Cơ quan thanh toán ghi: Nợ TK ………………………… Có TK ………………………… Nợ TK ………………………… Có TK ………………………… Mã ĐBHC: …………………… |
| --- | --- |

Ngày ...tháng ....năm ….

| KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | KIỂM SOÁT (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số 04.d/TT

Số chứng từ.... Năm NS....

| Không ghi vào khu vực này |  |
| --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
(Áp dụng cho các khoản chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)

| Thực chi □ Tạm ứng □ Thu hồi tạm ứng/ứng trước □ Ứng trước đủ điều kiện thanh toán □ Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán □ | Chuyển khoản □ Tiền mặt □ |
| --- | --- |

Tên dự án: ...

Tổng mức đầu tư: .............đồng theo Quyết định số.......... ngày........ tháng...... năm ...........

| Chủ đầu tư: ... Tài khoản: ... Mã CTMT, DA: ... | Mã ĐVQHNS: ... Tại cơ quan thanh toán: ... Tên CTMT, DA: .. |
| --- | --- |

Kế hoạch vốn cấp □ /ứng trước kế hoạch □ /kéo dài □          của năm...........; ............đồng

Căn cứ Quyết định giao nhiệm vụ số........ ngày......... (đối với trường hợp tự thực hiện).

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ....ngày........... (đối với trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng).

Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số ...... ngày......; Số tiền: ............đồng

Căn cứ Hợp đồng số ...... ngày...... Giá trị hợp đồng: ............(VNĐ/Ngoại tệ:..........).

Căn cứ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành/Bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số....ngày....tháng... năm ......

- Tổng giải ngân đến hết kỳ thanh toán trước: ............ Trong đó:

+ Lũy kế số dư tạm ứng hết kỳ thanh toán trước: ...............;

+ Lũy kế thanh toán KLHT hết kỳ thanh toán trước: ........................

Nội dung thanh toán chung: ....................................................................

| Nội dung |  | Mã NDKT |  |  | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Năm KHV |  | Số dư tạm ứng/Ứng trước (TH thu hồi tạm ứng/ứng |  | Số đề nghị tạm ứng/ thanh toán (thực chi/thu hồi tạm ứng, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tạm ứng | Thanh toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) |  | (9) |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số tiền ghi bằng chữ:... Trong đó: NỘP THUẾ: Tên đơn vị (Người nộp thuế):... Mã số thuế:.... . ....Mã NDKT:... Mã chương:... Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo:....; Mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp (ID)1: ........... Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: ............ Số tài khoản thu NSNN2: ................ Cơ quan quản lý thu: .......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CƠ QUAN THANH TOÁN GHI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Nộp thuế: Nợ TK:... Có TK:... Nợ TK: ... Có TK:... Nợ TK:... |  |  |
| 1 Bao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mã giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã định danh khoản phải nộp). Trường hợp khoản thu có 2 thông tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mã giao dịch điện tử và cả số quyết định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu:... Tổng số tiền nộp thuế: ... Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ............ THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG Đơn vị nhận tiền: ... Tài khoản: ... Mã CTMT, DA và HTCT:... Tại cơ quan thanh toán/NH: ... Hoặc người nhận tiền:... CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:... Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng: ............ Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng ghi bằng chữ: .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Có TK: ... Mã CQ thu:... 2. Thanh toán cho ĐV hưởng: Nợ TK: ... Có TK: ... Nợ TK: ... Có TK: ... Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: ............ |  |  |
| Ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI LĨNH TIỀN (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  |  | Ngày ... tháng ... năm ... LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu) |  |  |  |

CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày ... tháng ... năm ...

| THỦ QUỸ (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | KIỂM SOÁT (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- | --- | --- |

2 Trường hợp nộp NSNN ghi 7111.mã ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế GTGT) theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế, hải quan. Đối với khoản thu NSNN không do cơ quan thuế, hải quan quản lý ghi 7111. Trường hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoản của cơ quan thu mở tại cơ quan thanh toán.

Mẫu số 05.a/TT

Số chứng từ.... Năm NS....

| Không ghi vào khu vực này |  |
| --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |

GIẤY RÚT VỐN

| Thực chi □ Tạm ứng □ Ứng trước đủ điều kiện thanh toán Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán | Chuyển khoản □ Tiền mặt □ |
| --- | --- |

Tên dự án: ...

Chủ đầu tư: ...                  Mã ĐVQHNS: ...

Địa chỉ:....

Tài khoản: ...                    Tại cơ quan thanh toán: ...

Tên CTMT, DA: ...

Mã CTMT, DA: ...

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ... ngày ... /... / ....

Nội dung thanh toán chung: ..........

| Nội dung | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Năm KHV | Tổng số tiền | Chia ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nộp thuế | Thanh toán cho ĐV hưởng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(8)+(9) | (8) | (9) |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tổng số tiền ghi bằng chữ:... Trong đó: NỘP THUẾ: Tên đơn vị (Người nộp thuế):... Mã số thuế:.... . ....Mã NDKT:... Mã chương:... Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo:....; Mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp (ID)1: ........... Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: ............ Số tài khoản thu NSNN2: ................ Cơ quan quản lý thu: .......... Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu:... Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ............ THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG Đơn vị nhận tiền: ... Tài khoản: ... Mã CTMT, DA và HTCT:... Tại cơ quan thanh toán/NH: ... Hoặc người nhận tiền:... CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:... Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): .... |  | PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Nộp thuế: Nợ TK:... Có TK:... Nợ TK: ... Có TK:... Nợ TK:... Có TK: ... Mã CQ thu:... Mã ĐBHC:..... 2. Thanh toán cho ĐV hưởng: Nợ TK: ... Có TK: ... Nợ TK: ... Có TK: ... Nợ TK: ... Có TK: ... Mã ĐBHC:... Tên Cơ quan thanh toán/NH nơi nhận tiền mặt:........ |  |  |
| Ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI LĨNH TIỀN (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) |  | Ngày ... tháng ... năm ... LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

CƠ QUAN THANH TOÁN
Ngày ... tháng ... năm ...

| THỦ QUỸ (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | KIỂM SOÁT (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- | --- | --- |

[1] Bao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mã giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã định danh khoản phải nộp). Trường hợp khoản thu có 2 thông tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mã giao dịch điện tử và cả số quyết định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này.

[2] Trường hợp nộp NSNN ghi 7111.mã ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế GTGT) theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế, hải quan. Đối với khoản thu NSNN không do cơ quan thuế, hải quan quản lý ghi 7111. Trường hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoản của cơ quan thu mở tại cơ quan thanh toán.

Mẫu số 05.b/TT

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI Chuyển khoản □ □ Tiền mặt □ □ | Số chứng từ.... |
| --- | --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |  |

Lập ngày ... tháng ... năm ....

Đơn vị trả tiền: ...........................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................

Tại cơ quan thanh toán: ...........................................................................

Tài khoản: ...........................................................................

Mã nhà tài trợ: ...........................................................................

Nội dung thanh toán chung: ...........................................................................

| Nội dung thanh toán | Mã nguồn NS | Niên độ NS | Số tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng cộng |  |  |  |

| Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................... Đơn vị nhận tiền: ......................................... Tài khoản: ......................................... Tại Cơ quan thanh toán/Ngân hàng: ......................................... Hoặc người nhận tiền: ......................................... CCCD/Căn cước số: ............... Cấp ngày: .................. Nơi cấp: ................. | CƠ QUAN THANH TOÁN GHI: Nợ TK: ...................... Có TK: .................... Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: ............. |
| --- | --- |

| CƠ QUAN THANH TOÁN Ngày..... tháng... năm... Thủ quỹ (Ký, ghi họ tên); Kế toán (Ký, ghi họ tên); Kiểm soát (Ký, ghi họ tên); Lãnh đạo cơ quan thanh toán (Ký, ghi họ tên, đóng dấu). | Ngày..... tháng... năm... Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Ngày... tháng... năm... Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên); Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu). |
| --- | --- | --- |

Mẫu số 05.c/TT

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI Chuyển khoản Tiền mặt □ □ | Số chứng từ.... |
| --- | --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |  |

Lập ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị trả tiền: .......................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................

Tại cơ quan thanh toán: ...........................................................................

Tài khoản: ................................................................................................

Mã nhà tài trợ: ..........................................................................................

Nội dung thanh toán chung: ...........................................................................

| Nội dung thanh toán | Mã nguồn NSNN | Niên độ NS | Số tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nguyên tệ | VND |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |

| Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ......................................... ...................................................................................................... Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ................................................. ...................................................................................................... Đơn vị nhận tiền: ......................................................................... | CƠ QUAN THANH TOÁN GHI: Nợ TK: ...................... Có TK: .................... Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: ............. |
| --- | --- |

Tài khoản: ......................................... Tại Cơ quan thanh toán/Ngân hàng: ....................................

Hoặc người nhận tiền: .........................................

CCCD/Căn cước số: ............... Cấp ngày: .................. Nơi cấp: .................

| CƠ QUAN THANH TOÁN Ngày..... tháng... năm... Thủ quỹ (Ký, ghi họ tên); Kế toán (Ký, ghi họ tên); Kiểm soát (Ký, ghi họ tên); Lãnh đạo cơ quan thanh toán (Ký, ghi họ tên, đóng dấu). | Ngày.... tháng.. năm.. Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Ngày... tháng... năm... Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên); Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu). |
| --- | --- | --- |

Mẫu số 05.d/TT

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI Lập ngày ... tháng ... năm ... Chuyển khoản □ Tiền mặt □ | Số chứng từ.... |
| --- | --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |  |

Đơn vị trả tiền: .....................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Tại cơ quan thanh toán: .........................................................................................

Tài khoản: ...............................................................................................................

Nội dung thanh toán chung: ....................................................................................

| Nội dung thanh toán | Mã nguồn NSNN | Niên độ NS | Tổng số tiền | Chia ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nộp thuế | TT cho ĐV hưởng |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6) | (5) | (6) |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |

| Tổng số tiền ghi bằng chữ:......................................................... .................................................................................................... Trong đó: NỘP THUẾ: Tên đơn vị (Người nộp thuế):... Mã số thuế:.... . ....Mã NDKT:... Mã chương:... Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo:....; Mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp (ID)1: ........... Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: ............ Số tài khoản thu NSNN2: ................ Cơ quan quản lý thu: .......... Cơ quan thanh toán hạch toán khoản thu:... Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ............ THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG | CƠ QUAN THANH TOÁN GHI 1. Nộp thuế: Nợ TK:... Có TK:... Nợ TK: ... Có TK:... Mã CQ thu:... Mã ĐBHC:..... 2. Thanh toán cho ĐV hưởng: Nợ TK: ............. Có TK: ............ Tên NH/Cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt:....... |
| --- | --- |

Đơn vị nhận tiền: ..............................................................................................

Tài khoản: ................         Tại cơ quan thanh toán/NH: ......................

Hoặc người nhận tiền:...

CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:...

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ........................................

| CƠ QUAN THANH TOÁN Ngày... tháng... năm .... |  |  | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Ngày... tháng... năm .... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kế toán (Ký, ghi rõ họ tên) | Kiểm soát (Ký, ghi rõ họ tên) | Lãnh đạo cơ quan thanh toán (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |  | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

[1] Bao gồm cả trường hợp nộp thuế theo mã giao dịch điện tử (nộp trước khi phát sinh mã định danh khoản phải nộp). Trường hợp khoản thu có 2 thông tin gồm mã định danh hồ sơ hoặc khoản phải nộp hoặc mã giao dịch điện tử và cả số quyết định/Số thông báo thì ghi cả 2 thông tin này.

[2] Trường hợp nộp NSNN ghi 7111.mã ĐBHC (hoặc 8993.ĐBHC đối với thu hồi hoàn thuế GTGT) theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế, hải quan. Đối với khoản thu NSNN không do cơ quan thuế, hải quan quản lý ghi 7111. Trường hợp nộp vào tài khoản chờ nộp NSNN/tạm thu ghi tài khoản của cơ quan thu mở tại cơ quan thanh toán.

Mẫu số 05.e/TT

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI | Số chứng từ.... |
| --- | --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  |  |

(Dùng trong trường hợp chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác)
Chuyển khoản □ □ Tiền mặt □ □
Lập ngày... tháng ... năm ...

Đơn vị trả tiền: .........................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................

Tài khoản: .........................................................................................

Tại cơ quan thanh toán: .........................................................................................

Nội dung thanh toán chung: .........................................................................................

| Nội dung thanh toán | Số tiền |
| --- | --- |
| Tổng cộng |  |

Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ: ............................................

Đơn vị nhận tiền: ..........................................................................................

Tài khoản: .....................................................................................................

Tại cơ quan thanh toán/NH: ..........................................................................

Hoặc người nhận tiền: ..................................................................................

CCCD/Căn cước số: ..........      Cấp ngày:......................  Nơi cấp: ........................

|  |  | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Ngày... tháng... năm... |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày...tháng...năm... Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) |  | Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

| PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI: Tỷ giá:........................ Số tiền theo nguyên tệ: .............................. Số tiền nguyên tệ bằng chữ: .......................................................... ......................................................................................................... | CƠ QUAN THANH TOÁN GHI: Nợ TK: ................. Có TK: .................. Tên NH/cơ quan thanh toán nơi nhận tiền mặt: .................. |
| --- | --- |

|  |  | Ngày..... tháng....... năm.... |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thủ quỹ (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán (Ký, ghi rõ họ tên) | Kiểm soát (Ký, ghi rõ họ tên) | Lãnh đạo cơ quan thanh toán (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

Mẫu số 04.a.nn/TT

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: …. | ..., ngày ... tháng ... năm ... |

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN

Kính gửi: ... (cơ quan chủ quản).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...

Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...

Năm ngân sách: ..:

| Số tài khoản của chủ đầu tư: | - Vốn ... tại: ... - Vốn ... tại ... - … |
| --- | --- |

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán số:... ngày ... tháng ... năm ....

Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:... đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

| Số tiền đề nghị: ... | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |
| --- | --- | --- | --- |

Thuộc nguồn vốn: ...

Thuộc kế hoạch: ... năm ...

Đơn vị: ngoại tệ

| Nội dung | Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng | Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) |  | Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi vốn tạm ứng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng |  |  |  |  |  |
| Cộng tổng |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...

Bằng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: ...

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...

| KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 04.b.nn/TT

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: ….. | ..., ngày ... tháng ... năm ... |

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN

Kính gửi: ... (cơ quan thanh toán).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...

Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...

| Số tài khoản của chủ đầu tư: | - Vốn ... tại: ... - - Vốn ... tại ... - - …. |
| --- | --- |

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán số:... ngày ... tháng ... năm ...

Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:... đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

| Số tiền đề nghị: ... | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |
| --- | --- | --- | --- |

Thuộc nguồn vốn: ...

Thuộc kế hoạch: ... năm ...

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng | Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) |  | Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng |  |  |  |  |  |
| Cộng tổng |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:...

Bằng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: ...

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...

| KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: ….

| Cơ quan thanh toán chấp nhận | Tạm ứng | Thanh toán | Theo nội dung sau: |
| --- | --- | --- | --- |

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng/USD...

| Nội dung | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |
| --- | --- | --- | --- |
| Số vốn chấp nhận |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |
| - Số thu hồi tạm ứng |  |  |  |
| Các năm trước |  |  |  |
| Năm nay |  |  |  |
| - Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |
| - …. |  |  |  |
| - Số trả đơn vị thụ hưởng |  |  |  |
| Bằng chữ: |  |  |  |
| Số từ chối: |  |  |  |
| Lý do: ... |  |  |  |

Ghi chú: ...

| NGƯỜI THANH TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO PHÒNG (Ký, ghi rõ họ tên) | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số 07/TT

Số chứng từ: ... Năm ngân sách:…

| Không ghi vào khu vực này | GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã QR code (nếu có) |  | Thực chi □ | Tạm ứng □ | Chuyển khoản □ Tiền mặt □ |

| Đơn vị rút dự toán: ... Tài khoản:... Tại cơ quan thanh toán:... Tên CTMT, DA: ... Mã CTMT, DA: ... Người lĩnh tiền: ... CCCD/Căn cước số:... Cấp ngày:... Nơi cấp:... Nội dung chi: ... |  |  |  |  |  |  | PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Nợ TK: ... Có TK: ... 2. Nợ TK: ... Có TK: ... Mã ĐBHC Tỷ giá hoạch toán: ... |  |  |
| Chi tiết |  | Mã NDKT | Mã chương |  | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Ký hiệu ngoại tệ |  | Số tiền bằng ngoại tệ | Số tiền quy ra VNĐ |
| Tiền mặt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phí ngân hàng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiền chuyển khoản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số tài khoản: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên tài khoản: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tại ngân hàng: ... |  |  |  | SWIFT:... |  |  |  |  |  |  |
| Tên ngân hàng trung gian:... |  |  |  | SWIFT: ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ...

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ:...
_____________________________________________________________

Phần cơ quan thanh toán duyệt chi:

Kính gửi: Ngân hàng ...

Cơ quan thanh toán đề nghị Ngân hàng ...

Trích tài khoản số: ... của cơ quan thanh toán ...

Số tiền nguyên tệ ghi bằng số:...

Ghi bằng chữ: ...

| Chi tiết | Ký hiệu ngoại tệ | Số tiền nguyên tệ | Số tiền quy ra USD (nếu có) | Số tiền quy ra VNĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiền mặt: |  |  |  |  |
| Phí ngân hàng: |  |  |  |  |
| Tiền chuyển khoản |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

Thông tin đơn vị hưởng theo đề nghị nêu trên của đơn vị rút dự toán.

Nội dung chi: ...

| CƠ QUAN THANH TOÁN Ngày... tháng... năm.... |  |  |  |  | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH Ngày... tháng... năm.... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | KIỂM SOÁT (Ký, ghi rõ họ tên) |  | LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi họ tên) |  | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |  |  |

Mẫu số: 01/QĐ-QLDA

| CHỦ ĐẦU TƯ/BQLDA -------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-… | …….., ngày tháng năm |

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt dự toán thu, chi năm...

THỦ TRƯỞNG CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT

Căn cứ………………

Căn cứ Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt dự toán thu, chi năm....

Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)...

Giá trị dự toán được duyệt như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng số | Trong đó |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dự án được giao quản lý | Thu hợp pháp khác của đơn vị |  |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| A | PHẦN THU |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng: (1) |  |  |  |  |
| 1 | Nguồn thu năm trước chuyển sang |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý |  |  |  |  |
| 3 | Dự án bổ sung trong năm (nếu có) |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị |  |  |  |  |
| 5 | Nguồn NSNN hỗ trợ (nếu có) |  |  |  |  |
| B | PHẦN CHI (2) |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng (3) |  |  |  |  |
| 1 | Tiền lương |  |  |  |  |
| 2 | Các khoản phụ cấp lương |  |  |  |  |
| 3 | Các khoản trích nộp theo lương |  |  |  |  |
| 4 | Khen thưởng |  |  |  |  |
| 5 | Phúc lợi |  |  |  |  |
| 6 | Thanh toán dịch vụ |  |  |  |  |
| 7 | Mua vật tư văn phòng |  |  |  |  |
| 8 | Thanh toán thông tin, tuyên truyền |  |  |  |  |
| 9 | Hội nghị |  |  |  |  |
| 10 | Công tác phí |  |  |  |  |
| 11 | Thuê mướn |  |  |  |  |
| 12 | Đoàn đi công tác nước ngoài |  |  |  |  |
| 13 | Đoàn vào |  |  |  |  |
| 14 | Sửa chữa thường xuyên tài sản |  |  |  |  |
| 15 | Mua sắm tài sản phục vụ quản lý |  |  |  |  |
| 16 | Khác |  |  |  |  |
| 17 | Dự phòng |  |  |  |  |

Điều 2: Chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA, cơ quan kiểm soát, thanh toán (cụ thể tên cơ quan) và các đơn vị có liên quan (chi tiết các tên đơn vị liên quan) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: | THỦ TRƯỞNG (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Trường hợp phát sinh tỷ lệ trích chi phí QLDA cho chủ đầu tư thì ghi rõ phần chủ đầu tư được hưởng, phần BQLDA được hưởng trong năm kế hoạch.

(2) Trường hợp phát sinh chi phí QLDA của chủ đầu tư như điểm (1) nêu trên thì trong dự toán chi ghi một dòng cho phần trích chuyển chủ đầu tư.

(3) Tổng chi của BQLDA thực hiện trong năm kế hoạch.

- Chi Khen thưởng (Số TT 4 phần B): Thực hiện theo pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Chi Phúc lợi (Số TT 5 phần B): Thực hiện theo pháp luật về phúc lợi tập thể.

Mẫu số 02/QĐ-QLDA

| BQLDA NHÓM II ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-….. | ……….., ngày tháng năm |

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt dự toán thu, chi năm...

GIÁM ĐỐC BQLDA NHÓM II

Căn cứ …………….

Căn cứ Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt dự toán thu, chi của Ban quản lý dự án ... năm... như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng số | Trong đó |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dự án được giao quản lý | Nguồn hợp pháp khác của đơn vị |  |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| A | PHẦN THU (DỰ TOÁN THU) |  |  |  |  |
| I | Tổng thu |  |  |  |  |
| 1 | Nguồn thu năm trước chuyển sang |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý |  |  |  |  |
| 3 | Dự án bổ sung trong năm (nếu có) |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn hợp pháp khác của đơn vị (nếu có) |  |  |  |  |
| 5 | Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có) |  |  |  |  |
| II | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng |  |  |  |  |
| III | Nguồn thu được sử dụng trong năm (III) = (I) - (II) = (a)+(b)+(c)+(d) |  |  |  |  |
| 1 | Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ (nếu có) | (a) |  |  |  |
| 2 | Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi thường xuyên | (c) |  |  |  |
| 3 | Nguồn NSNN cấp cho chi không thường xuyên (nếu có) | (b) |  |  |  |
| 4 | Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi không thường xuyên (nếu có) | (d) |  |  |  |
| B | PHẦN CHI (DỰ TOÁN CHI) |  |  |  |  |
| I | Chi thường xuyên giao tự chủ | ≤ (c) |  |  |  |
| 1 | Tiền lương |  |  |  |  |
| 2 | Các khoản phụ cấp lương |  |  |  |  |
| 3 | Các khoản trích nộp theo lương |  |  |  |  |
| 4 | Khen thưởng |  |  |  |  |
| 5 | Phúc lợi |  |  |  |  |
| 6 | Thanh toán dịch vụ công cộng |  |  |  |  |
| 7 | Mua vật tư văn phòng |  |  |  |  |
| 8 | Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc |  |  |  |  |
| 9 | Hội nghị |  |  |  |  |
| 10 | Thanh toán công tác phí |  |  |  |  |
| 11 | Thuê mướn |  |  |  |  |
| 12 | Đoàn đi công tác nước ngoài |  |  |  |  |
| 13 | Đoàn vào |  |  |  |  |
| 14 | Sửa chữa thường xuyên tài sản |  |  |  |  |
| 15 | Khác |  |  |  |  |
| 16 | Dự phòng |  |  |  |  |
| II | Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ, nếu có (chi tiết theo nội dung nhiệm vụ) | = (a) |  |  |  |
| III | Chi không thường xuyên |  |  |  |  |
| 1 | Chi không thường xuyên từ nguồn NSNN cấp | = (b) |  |  |  |
| 1.1 | Đầu tư xây dựng cơ bản |  |  |  |  |
| 1.2 | Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án |  |  |  |  |
| 1.3 | Sửa chữa lớn tài sản cố định |  |  |  |  |
| 1.4 | Thực hiện tinh giản biên chế (nếu có) |  |  |  |  |
| 1.5 | Khác |  |  |  |  |
| 2 | Chi không thường xuyên theo quy định từ Quỹ | = (d) |  |  |  |
| 2.1 | Đầu tư xây dựng cơ bản |  |  |  |  |
| 2.2 | Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án |  |  |  |  |
| 2.3 | Sửa chữa lớn tài sản cố định |  |  |  |  |
| 2.4 | Thực hiện tinh giản biên chế (nếu có) |  |  |  |  |
| 2.5 | Khác |  |  |  |  |

Điều 2: Giám đốc BQLDA, cơ quan kiểm soát, thanh toán (cụ thể tên cơ quan) và các đơn vị có liên quan (chi tiết các tên đơn vị liên quan) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Cơ quan quản lý cấp trên; - Cơ quan tài chính cùng cấp; - Lưu: | GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Chi Khen thưởng (Số TT 4 Mục I phần B): Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Chi Phúc lợi (Số TT 5 Mục I phần B): Thực hiện theo quy định của pháp luật về phúc lợi.

| Không ghi vào khu vực này |  | Mẫu số 05a Ký hiệu: C2-03/NS Số: ………………. Năm NS: ………… |
| --- | --- | --- |

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
Tạm ứng sang thực chi  □  Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT □

Đơn vị:

Tài khoản:			Tại KBNN:

Tên CTMT, DA:

Mã CTMT, DA: .....................................................................

Căn cứ số dư Tạm ứng □/Ứng trước □ đến ngày	/	/	Đề nghị Kho bạc Nhà nước Thanh toán số tiền đã Tạm ứng □ /Ứng trước chưa đủ ĐKTT □ thành Thực chi □/ứng trước đủ ĐKTT □ theo chi tiết sau:

| STT | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Số dư tạm ứng | Số đề nghị thanh toán | Số KBNN duyệt thanh toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:

| Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Ngày...... tháng …. năm…. Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI Đồng ý thanh toán tổng số tiền ghi bằng chữ ……………………………………………………………….. Ngày …. tháng …. năm ….. Kế toán; Kế toán trưởng; Giám đốc. | PHẦN KBNN GHI |
| --- | --- |
|  | Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: |

| Không ghi vào khu vực này |  | Mẫu số 05b Ký hiệu: C2-08/NS Số: ………Năm NS: ………… |
| --- | --- | --- |

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG BẰNG NGOẠI TỆ
Tạm ứng sang thực chi □ ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT □

Đơn vị: …………………………………………………………………………….

Tài khoản: ……………………………….. Tại KBNN: …………………………………..

Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………….

Mã CTMT, DA: ……………………………………………………………………………..

Căn cứ: - Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ số .....ngày ..../.../ ....

- ……

Đề nghị Kho bạc Nhà nước		thanh toán số ngoại tệ đã Tạm ứng □/ứng trước chưa đủ ĐKTT □ thành Thực chi □/ứng trước đủ ĐKTT □ theo chi tiết sau:

| Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Tỷ giá | Số đã tạm ứng |  | Số đã nộp |  | Số đề nghị thanh toán |  | Số KBNN duyệt thanh toán |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nguyên tệ | VNĐ | Nguyên tệ | VNĐ | Nguyên tệ | VNĐ | Nguyên tệ | VNĐ |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (nguyên tệ) ghi bằng chữ:

Tổng số tiền đề nghị thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ:

| Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Ngày...... tháng …. năm…. Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI Số tiền KBNN duyệt thanh toán (nguyên tệ) ghi bằng chữ …………………………………………………………………. Số tiền KBNN duyệt thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ …………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
|  | Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: |

| Ngày …. tháng …. năm …. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc |

| Không ghi vào khu vực này |  | Mẫu số 06 Ký hiệu: C2-05a/NS Số: ………Năm NS: ………… |
| --- | --- | --- |

GIẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ

Chuyển khoản □     Tiền mặt □

| Đơn vị nộp: Đề nghị KBNN: trích tài khoản: Hoặc người nộp tiền: để nộp trả kinh phí đã Tạm ứng □ hoặc Thực chi □ Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền: Quyết định số: ................ ngày:……… | PHẦN KBNN GHI |
| --- | --- |
|  | 1. Nợ TK: Có TK: 2. Nợ TK: Có TK: 3. Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: |

Thông tin nộp trả theo các chi tiết sau:

Tên dự án:

Đơn vị rút dự toán/Chủ đầu tư:

Tài khoản:			Tại KBNN: ……………………..

Tên CTMT, DA:

Mã CTMT, DA: 	Số CKC,HĐK: 	Số CKC, HĐTH: ………….

| Nội dung | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Năm kế hoạch vốn | Số tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………

| Ngày... tháng... năm... Người nộp tiền (ký, ghi họ tên) | Ngày tháng năm...... |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kế toán trưởng (ký, ghi họ tên) | Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN KBNN GHI

□ 1. Nộp giảm chi NSNN

□ 2. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách:

Thu NSNN theo: Mã NDKT:	 Mã CQT:	Mã chương:

| Ngày …..tháng. .....năm........ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thủ quỹ | Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc |

|  |  | Mẫu số 07 Mã hiệu: ……….. Số: ……… |
| --- | --- | --- |

BẢNG KÊ NỘI DUNG THANH TOÁN/TẠM ỨNG

(Kèm theo Giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng số ….. Năm Ngân sách

| Đơn vị sử dụng Ngân sách: Mã đơn vị: Mã nguồn: Mã CTMTQG, Dự án ODA .. | Thanh toán trực tiếp: □ Tạm ứng: □ Thu hồi tạm ứng: □ |
| --- | --- |

| STT | Hóa đơn |  | Chứng từ |  | Mã NDKT | Nội dung chi | Số tiền |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số | Ngày/tháng/ năm | Số | Ngày/tháng/ năm |  |  | Số Lượng | Định mức | Đơn giá thực tế | Thành tiền |
| (1) | (4) | (5) |  |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11=8*10) |
| Tổng số tiền bằng số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền bằng chữ:

Trong đó: số thu hồi tạm ứng:	số thanh toán:

| Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Ngày...... tháng …. năm…. Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

1. Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập thành 02 liên:

- 01 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản

- 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước

2. Cách kê khai Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng:

a) Cách kê khai cột Hóa đơn (nếu có): Đơn vị kê khai số, ngày tháng năm của Hóa đơn (trừ trường hợp tạm ứng).

b) Cách kê khai cột Chứng từ: Đơn vị kê khai số, ngày tháng năm của Chứng từ chi tại đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp tạm ứng).

c) Cách kê khai cột nội dung chi: Đơn vị kê khai nội dung chi ngắn gọn, thống nhất so với nội dung chi trên chứng từ chi tại đơn vị, hóa đơn (nếu có) và Giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng gửi Kho bạc Nhà nước.

3. Đơn vị kê khai số thu hồi tạm ứng phải phù hợp với Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; số thanh toán phải phù hợp với Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi./.

|  |  | Mẫu số 08a Mã hiệu: ……….. Số: ……… |
| --- | --- | --- |

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên,

chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

-----------------------------------------------

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:

2. Mã đơn vị:	Mã nguồn:

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ...

4. Căn cứ Hợp đồng số	 ký ngày	tháng	năm và phụ lục hợp đồng số .... ngày ...... tháng	năm giữa tên (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ); giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký:

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày … tháng …. Năm …. giữa (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ):

Đơn vị: Đồng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Tống số |  |  |  |  |  |

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

- Thanh toán tạm ứng:	- Thanh toán trực tiếp:

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này:

- Thanh toán tạm ứng:	- Thanh toán trực tiếp:

| ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Ngày ......tháng........ năm........... ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

|  |  | Mẫu số 08b Mã hiệu: ……….. Số: ……… |
| --- | --- | --- |

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(Ảp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước)

THEO HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU □       NGOÀI HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU □

Tên dự án: ...............................................Mã dự án: ………………………………………….

Tên gói thầu:

Căn cứ hợp đồng số:	ngày...tháng...năm	phụ lục bổ sung hợp đồng số:	ngày.... tháng ....năm ………..

Chủ đầu tư

Nhà thầu

Thanh toán lần thứ:

Căn cứ xác định:

Biên bản nghiệm thu số	ngày	tháng	năm

Đơn vị: Đồng

| Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  |  |  | Đơn giá thanh toán |  | Thành tiền (đồng) |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số |  | Thực hiện |  |  |  |  | Tổng số |  | Thực hiện |  |  |  |
|  |  |  | Khối lượng theo hợp đồng ban đầu | Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này | Theo hợp đồng | Đơn giá bổ sung (nếu có) | Theo hợp đồng ban đầu | Phát sinh so với hợp đồng ban đầu | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Tổng số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trị hợp đồng ban đầu/Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu:

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:

5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng:

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:

Số tiền bằng chữ:	(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này)

7. Luỹ kế giá trị thanh toán:

| Đại diện nhà thầu (ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu) | Đại điện chủ đầu tư/ban quản lý dự án chuyên ngành /ban quản lý dự án khu vực (ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MẪU 08B

1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (khoản 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại khoản 5). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thành toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch)

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:

- Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (khoản 2) trừ thu hồi tạm ứng (khọản 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của khoản 6.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (khoản 3) cộng với thu hồi tạm ứng (khoản 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (khoản 6).

8. Khi lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành:

a) Trường hợp lựa chọn ô "Theo hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 5 (Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu) và cột 12 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Giá trị hợp đồng”.

b) Trường hợp lựa chọn ô “Ngoài hợp đồng ban đầu", không phải kê khai cột 4 (Khối lượng theo hợp đồng ban đầu) và cột 11 (Phát sinh so với hợp đồng ban đầu). Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu”.

|  |  | Mẫu số 09 Mã hiệu: ……….. Số: ……… |
| --- | --- | --- |

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

(Kèm theo Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi số …..  ngày….. tháng..... năm .......)

Tài khoản dự toán □ Tài khoản tiền gửi: □

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:

2. Mã đơn vị:

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại:

I. Nội dung đề nghị thanh toán:

(Đơn vị: Đồng)

| STT | Họ và tên | Tài khoản ngân hàng |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số Tài khoản người hưởng | Tên ngân hàng |  | Lương và phụ cấp theo lương | Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng | Tiền thu nhập tăng thêm | Tiền thưởng | Tiền phụ cấp và trợ cấp khác | Tiền khoán | Tiền học bổng |  |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Đối với công chức, viên chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Đối với lao động thường xuyên theo hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………….

II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước:

| Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày. tháng......... năm............. Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |
| KHO BẠC NHÀ NƯỚC |  |  |
| Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên |  | Ngày...... tháng........ năm............. Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc Lãnh đạo phòng được ủy quyền/Giám đốc KBNN quận, huyện |

Ghi chú:

1. Mẫu này do đơn vị sử dụng ngân sách lập thành 03 liên gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản, Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản xác nhận và lưu 01 liên; trả lại đơn vị sử dụng ngân sách 02 liên (01 liên gửi ngân hàng, 01 liên lưu tại đơn vị sử dụng ngân sách).

2. Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm:

a) Tổng số công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, lao động thường xuyên theo hợp đồng được kê khai tại Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng phải phù hợp với số chỉ tiêu, biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chịu trách nhiệm kê khai chính xác tên đối tượng thụ hưởng, tài khoản ngân hàng, tính toán số tiền thực nhận cho từng đối tượng thụ hưởng theo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

3. Cột 12 (Ghi chú): Đơn vị ghi chú các trường hợp có thay đổi so với tháng trước

4. Cột 4 (Tổng số) = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11

| Không ghi vào khu vực này |  | Mẫu số 16a1 Ký hiệu: C2-02a/NS |
| --- | --- | --- |

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

| Thực chi 󠅒󠅒 | Tạm ứng 󠅒󠅒 | Chuyển khoản □ Tiền mặt tại KB 󠅒󠅒 Tiền mặt tại NH 󠅒󠅒 |
| --- | --- | --- |

Đơn vị rút dự toán: .............................................................................................................

Tài khoản:	Tại KBNN: ...........................................

Tên CTMT, DA:	....................Mã CTMT, DA: ............

Số CKC, HĐK: 	Số CKC, HĐTH: ......................................

| Nội dung thanh toán | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Số tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

| Tổng số tiền ghi bằng chữ: ..................................................................... Đơn vị nhận tiền: ..................................................................................... Địa chỉ: .................................................................................................... Tài khoản: ................................................................................................. TạiKBNN(NH): ........................................................................................ Hoặc người nhận tiền: .............................................................................. Số CMND: ........................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: ............ | PHẦN KBNN GHI Nợ TK: ............................... Có TK: ........................... Nợ TK: ............................... Có TK: ........................... Nợ TK: ............................... Có TK: ........................... Mã ĐBHC: .................... |
| --- | --- |

| Ngày. tháng....... năm......... Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Ngày ... tháng ... năm ... Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm.....

| Thủ quỹ | Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc |
| --- | --- | --- | --- |

| Không ghi vào khu vực này |  | Mẫu số 16a2 Ký hiệu: C2-02b/NS |
| --- | --- | --- |

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

| Thực chi 󠅒󠅒 | Tạm ứng 󠅒󠅒 | Chuyển khoản Tiền mặt tại KB Tiền mặt tại NH |
| --- | --- | --- |

Đơn vị rút dự toán: ..............................................................................................................

Tài khoản:	Tại KBNN: ...........................................

Tên CTMT, DA:	....................Mã CTMT, DA: ............

Số CKC, HĐK: 	Số CKC, HĐTH: ......................................

| Nội dung thanh toán | Mã NDKT | MS chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Tổng số tiền | Chia ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nộp thuế | Thanh toán cho ĐV hưởng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (7) + (8) | (7) | (8) |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

| Tổng số tiền ghi bằng chữ: Trong đó: NỘP THUẾ: Tên đơn vị (Người nộp thuế): Mã số thuế: ............Mã NDKT: ...................Mã chương: ........................ Cơ quan quản lý thu: .................................................Kỳ thuế ................ KBNN hạch toán khoản thu: Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): .................................................... THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG Đơn vị nhận tiền: Địa chỉ: Tài khoản: Tại KBNN (NH): Hoặc người nhận tiền: Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp: Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ............................................. | PHẦN KBNN GHI |
| --- | --- |
|  | 1. Nộp thuế: Nợ TK: .......................... Có TK: ........................... Nợ TK: .......................... Có TK: ........................... Nợ TK: .......................... Có TK: ........................... Mã CQ thu: ................... Mã ĐBHC: .................... 2. Trả đơn vị hưởng Nợ TK: .......................... Có TK: ........................... Nợ TK: .......................... Có TK: ........................... Nợ TK: .......................... Có TK: ........................... Mã ĐBHC: .................... |

| Ngày. tháng....... năm......... Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Ngày ... tháng ... năm ... Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm.....

| Thủ quỹ | Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Mẫu số 16a3 Ký hiệu: C2-06a/NS |
| --- | --- | --- |
| Không ghi vào khu vực này | GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ Thực chi 󠅒󠅒; Tạm ứng 󠅒󠅒; Chuyển khoản 󠅒󠅒 Tiền mặt 󠅒󠅒. |

| Đơn vị rút dự toán: ............................................................................ Tài khoản: .......................................................................................... Tại KBNN: .......................................................................................... Tên CTMT, DA: .................................................................................. Mã CTMT, DA: .................................................................................. SỐ CKC, HDTH ................................ Số CKC, HĐK: ...................... Người lĩnh tiền: ................................................................................. CMND số: ................................. Cấp ngày: Nơi cấp: Nội dung chi: .................................................................................... | PHẦN KBNN GHI |
| --- | --- |
|  | Mã ĐBHC: .......................... 1. Nợ TK: ........................... Có TK: ........................... 2. Nợ TK: ........................... Có TK: ........................... Tỷ giá hoạch toán: .............. |

| Chi tiết | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Ký hiệu ngoại tệ | Số tiền bằng ngoại tệ | Số tiền quy ra VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiền mặt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Phí ngân hàng: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiền chuyển khoản |  |  |  |  |  |  |  |
| Số tài khoản: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên tài khoản: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tại ngân hàng: SWIFT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên ngân hàng trung gian: SWIFT: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ...............................................................................

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ........................................................................................

--------------------------

Phần Kho bac Nhà nước duyêt chi:

Kính gửi: Ngân hàng ......................................................

Kho bạc nhà nước đề nghị Ngân hàng .............................................................................

Trích tài khoản số	của KBNN ................................................

Số tiền nguyên tệ ghi bằng số: ..........................................................................................

Ghi bằng chữ: .....................................................................................................................

| Chi tiết | Ký hiệu ngoại tệ | Số tiền nguyên tệ | Số tiền quy ra VND |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiền mặt: |  |  |  |
| Phí ngân hàng: |  |  |  |
| Tiền chuyển khoản |  |  |  |
| Số tài khoản: |  |  |  |
| Tên tài khoản: |  |  |  |
| Tại ngân hàng: SWIFT: |  |  |  |
| Tên ngân hàng trung gian: SWIFT: |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |

Nội dung chi: ......................................................................................................................

| KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày ... tháng ... năm .... |  |  | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH Ngày ... tháng ... năm .... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

| Không ghi vào khu vực này |  | Mẫu số 16a4 Ký hiệu: C2-06b/NS |
| --- | --- | --- |

BỘ NGOẠI GIAO

GIẤY RÚT DỰ TOÁN KIÊM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)

Thực chi □ Tạm ứng □

Tên đơn vị rút dự toán: ......................................................................................................

Tài khoản: .................................................................................  tại Sở Giao dịch KBNN.

Tên CTMT, DA: ...................................................................................................................

..................................................................... Mã CTMT, DA: ..............................................

| Nội dung | Mã NDKT | Loại ngoại tệ | Tỷ giá | Số tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nguyên tệ | Quy ra VNĐ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |

| Đồng thời ghi thu NSNN chi tiết như sau: Cơ quan quản lý khoản thu: ...................................................... Mã chương: ........ Mã số thuế: .............. Kỳ nộp phí, lệ phí: .............. Nội dung; Mã NDKT; Mã chương; Mã ngành KT; Mã nguồn NSNN; Loại ngoại tệ; Tỷ giá; Số tiền. Nguyên tệ; Quy ra VNĐ. (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9). Tổng cộng:. | PHẦN KBNN GHI |
| --- | --- |
|  | Nợ TK: ............................... Có TK: ........................... Nợ TK: ............................... Có TK: ........................... Nợ TK: ............................... Có TK: ........................... Mã ĐBHC: .......................... Mã CQT: ........................... |

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ..............................................................................

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ......................................................................................

..........................................................................................................................................

| KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày ... tháng ... năm .... |  |  | BỘ NGOẠI GIAO Ngày ... tháng ... năm .... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI Chuyển khoản 󠅒󠅒 Tiền mặt tại KB 󠅒󠅒 Tiền mặt tại NH 󠅒󠅒 | Mẫu số 16c1 Ký hiệu: C4-02a/NS |
| --- | --- | --- |

Lập ngày ... tháng ... năm ....

Đơn vị trả tiền: .....................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ......................................................................................................

Tài khoản: ...........................................................................................................................

Mã nhà tài trợ: .....................................................................................................................

| Nội dung thanh toán | Mã nguồn NS | Niên độ NS | Số tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tổng cộng |  |  |  |

Tống số tiền ghi bằng chữ: .................................................................................................

Đơn vị nhận tiền: .................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Tải khoản: ...........................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ..............................................................................................

Hoặc người nhận tiền: ........................................................................................................

Số CMND:	 Cấp ngày:		Nơi cấp: ..................

| KHO BẠC NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày..... tháng ... năm |  |  |  | Ngày ... tháng ... năm ... | Ngày .... tháng ... năm ... |  |
| Thủ quỹ | Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc | Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ) Chuyển khoản Tiền mặt tại ngân hàng 󠅒󠅒 | Mẫu số 16c2 Ký hiệu: C4-02b/NS |
| --- | --- | --- |

Lập ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị trả tiền: .......................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ..........................................................................................

Tài khoản: ..............................................................................................................

Mã nhà tài trợ: .........................................................................................................

| Nội dung thanh toán | Mã nguồn NSNN | Niên độ NS | Số tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nguyên tệ | VND |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |

| Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: .................................. ................................................................................................ Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: .......................................... ............................................................................................... Đơn vị nhận tiền: ................................................................... | KBNN A GHI: Nợ TK: ........................ Có TK: ....................... |
| --- | --- |
| Địa chỉ: ......................................................................................................................... |  |

Tài khoản: ......................................................... Tại KBNN(NH): ...................................

Hoặc người nhận tiền: ..............................................................................

Số CMND: ........................ Cấp ngày:  ....................... Nơi cấp: ............

| KHO BẠC NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày..... tháng ... năm |  |  |  | Ngày ... tháng ... năm ... | Ngày .... tháng ... năm ... |  |
| Thủ quỹ | Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc | Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI Lập ngày ... tháng ... năm ... | Mẫu số 16c3 Ký hiệu: C4-02c/NS |
| --- | --- | --- |

Đơn vị trả tiền: .....................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ........................................................................................................

Tài khoản: ............................................................................................................................

| Nội dung thanh toán | Mã nguồn NSNN | Niên độ NS | Tổng số tiền | Chia ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nộp thuế | TT cho ĐV hưởng |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6) | (5) | (6) |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |

| Tổng số tiền ghi bằng chữ:......................................................... .................................................................................................. Trong đó: NỘP THUẾ: Tên đơn vị (Người nộp thuế): Mã số thuế: Mã NDKT: Mã chương:........... Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo: ........................................... Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo: .......................... Cơ quan quản lý thu: ...................................Kỳ thuế ............... KBNN hạch toán khoản thu ........................................................ Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ................................... ................................................................................................. THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG | KBNN GHI 1. Nộp thuế: Nợ TK: ........................... Có TK: ........................... Nợ TK: ......................... Có TK: .......................... Mã CQ thu: .................. Mã ĐBHC: .................... 2. Thanh toán cho ĐV hưởng: Nợ TK: ......................... Có TK: ........................... |
| --- | --- |

Đơn vị nhận tiền:	............................................

Địa chỉ:	............................................

Tài khoản: .....................................................Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ............................

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ...................................................

.................................................................................................................................................

| KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày ... tháng ... năm .... |  |  | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Ngày ... tháng ... năm .... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

| Không ghi vào khu vực này | ỦY NHIỆM CHI | Mẫu số 16c4 Ký hiệu: C4-02d/NS |
| --- | --- | --- |

(Dùng trong trường hợp chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp                     bằng loại tiền khác)

Chuyển khoản 󠅒󠅒 Tiền mặt tại KB 󠅒󠅒

Tiền mặt tại NH 󠅒󠅒

Lập ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị trả tiền:..........................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Tài khoản: ..............................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ...........................................................................................................

| Nội dung thanh toán | Số tiền |
| --- | --- |
| Tổng cộng |  |

Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ: ..................................................................

Đơn vị nhận tiền: ..............................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Tài khoản: ................................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): .................................................................................................

Hoặc người nhận tiền: .........................................................................................................

Số CMND:			Cấp ngày: 	Nơi cấp: ....................

| Ngày...tháng...năm... Người nhận tiền (Ký, ghi họ tên) | ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Ngày...tháng...năm... |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) | Chủ tài khoản (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) |

| PHẦN KBNN GHI: Tỷ giá: ................... Số tiền theo nguyên tệ: ........................ Số tiền nguyên tệ bằng chữ: .................................................................. ................................................................................................................ | KBNN A GHI: Nợ TK: ......................... Có TK: ......................... |
| --- | --- |

| Ngày..... tháng....... năm .... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kế toán | Kế toán trưởng | Giám đốc |